|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **淳安县梓桐镇关于生活垃圾分类+治污智慧监管平台**  **工作汇报交流会议** | | | |
| **主持人** | 钱书记 | **协助人** |  |
| **时间** | 2018年7月23号 |  |  |
| **参加人员** | 钱书记，季主席，李金花，钱万明，马炯，张一明，张凯，  张英男，刘盟盟，陈礼武 | | |
| **应到人数** | 10人 | **实到人数** | 10人 |
| **会议主题** | 关于推进平台和App试运行的讨论 | | |
| **会**  **议**  **内**  **容** | 本次会议，主要围绕着App试运行、以及对接下来河长制和环保模块更完整的细分，还有对现完成的工作情况的验收和汇报。  早上钱万明和李金华带着张一明，陈礼武，刘盟盟去黄村试行,对保洁员和督导员的操作流程进行了演示，对于这个操作流程大致没有什么意见，他们觉得可以试运行，截止到现在为止，目前的成果算是已经体现出来。  现有以下几点需要整改：  一：App  1李金花和钱万明：申请河长制和运维员的账号，并加入考勤组；河长制模块的分类；运维员的工单派发，考勤，多少工单，什么内容；公示牌扫码，每个公示牌都有经纬度和编码，照片上传功能只能实时拍摄不能从相册中选择；河道管理加个照片描述。  2，李金花和钱万明：考勤信息查看，按六大人员分类，从数据分析表点击进入，点击缺勤只显示缺勤的人员，以村为单位。  3，钱万明：污水终端池，两点之间形成轨迹。  4，钱万明：督导员每三天评分一次点赞评分。  5，李金花：镇级河长和村级河长，镇级：总的河长；村级：巡视员。  6，app考勤范围。  二：平台  1，运维公司新名字： 杭州千岛湖晟泰环境工程有限公司；  运维人员，分为运维公司的运维员和村级运维员。  2，督导员放在垃圾分类下面；清洁乡村导出考勤表格；运输员指的是就两个驾驶员  3，垃圾分类月报表，出勤次数指的是保洁员和督导员的打卡次数，宣传户数：评分多少户人家。  4，工单管理需要导出报表  村级运维员发现问题拍照上报，领导派发运维公司的运维人员进行处理，在平台上进行反馈，问题是否已经处理，没有处理的原因。  三：需要他们配合的内容  1，公示牌的个数和编码以及经纬度。  2，实时确认所有导出报表的表头，  3，河长制的名单  4，分拣员的名单  四：总结  钱书记已经确认先在黄村和结蒙村试运行。 | | |
| **记录人员** | 刘盟盟 | | |