|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 74**淳安县梓桐镇关于生活垃圾分类+治污智慧监管平台**  **第三次工作汇报交流会议** | | | |
| **时间** | 2018年4月16日  下午13点30分 | **地点** | 季主席办公室 |
| **主持人** | 季主席 | **协助人** |  |
| **参加人员** | 季主席、钱万明，张一明、孙科、钱淑婷、裘夏明 | | |
| **应到人数** | 6人 | **实到人数** | 6人 |
| **会议主题** | 关于梓桐镇智慧监管平台演示 | | |
| **会**  **议**  **内**  **容**  **续**  **前**  **片** | 本次会议的主要重点是经过第二次工作会议中钱书记、季主任指出的要求进行重新修改，将目前梓桐镇基本上的考勤人员和内容进行了调整，介绍了修改后的框架，内容得到了认可。季主席指出了接下去的工作重点是如何将真实的数据体现在平台上，要求进行试运行，平台的方案修改在实际的运用中进行调整，比如垃圾清运员是如何在平台上进行监管的，工作人员在上班的时候能确定人员的工作地理范围，不能像以前的指纹打卡，上下班打卡后中间的时间地点无法进行知晓，要在运行当中遇到的困难和不足暴露出来，将监管平台进行完善。  季主席指出全力配合我们的试运行工作，需要配合的政府部门人员，召集开会、培训等工作，由钱万明进行出面联络组织，在运维公司、村委、垃圾分类工作员、政府有关人员的手机上安装考勤APP进行运行工作，终端不满足的政府出面重新要求进行更换，将平台的工作模式和作用体现出来，在公共场合安装大屏进行信息公开展示，作为梓桐镇的一个特色的大数据管理平台，随后政府会进行全面推广。  跟钱万明、结蒙徐主任、黄村李书记单独谈论了实际的试运行工作，目前已经确认了两个试点村（结蒙和黄村）每个村选了7个地点共计14个地点进行运行开展，选取的人员主要以村两委人员家庭为主，试运行结束后全村进行开展，村民门口的二维码信息牌内容与钱万明进行了讨论，上面的内容会整理好发过来，我们前期将进行制作将电子信息牌上墙。  以上是这次汇报的主要内容，季主席特别指示要加快平台的开发和运用，要突出平台的优势，一定要真实有效的数据和互联网工具相结合，打造梓桐特色的监管平台 | | |
| **记录人员** | 钱淑婷 | | |