|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **淳安县梓桐镇关于梓桐智慧监管平台**  **前期汇报以及存在的问题** | | | | |
| **时间** | 2018年10月10日  上午10点00分 | | **地点** | 招待室 |
| **主持人** | 钱书记 | | **协助人** |  |
| **参加人员** | 钱书记、张总，季主席、钱万明、李金花、唐亚馨、刘盟盟、张一明 | | | |
| **应到人数** | 8人 | **实到人数** | | 8人 |
| **会议主题** | 关于梓桐镇智慧监管平台前期试运行的汇报，以及还存在的问题 | | | |
| **会**  **议**  **内**  **容** | 本次会议的主要重点是app前期试点运行的情况的了解，以及呈现在平台上什么格式的数据，平台上还要修改的问题  1，对于一些表格列表展示的数据，加上序列号，以方便清晰的看到有多少条数据。  2，针对于保洁员，由于每天处理农户的二维码过多，每家农户相邻，无法连成轨迹图，钱书记说可以提供每个保洁员的里程，证明今天农户去工作了，清楚的知道他们今天走了多少米。  3，对于运维员，需要每个运维员有个轨迹图，例如每个村有三到五终端池，终端池都有经纬度的，每个终端池都有个二维码，当发现问题时他们去扫码，这几个终端池连成一条直线，并提供他们的里程数  4，对于未考勤人员的短信提醒，汇总一份发送给相应的负责人  5，党建模块，主要一点，在发现设备有问题导出报表的同时，并提供选择这份附件针对性要发送给谁的邮箱，发送完成时，短信提醒他请查阅这份文件，在个人中心也能看到这个提示。  6，等级的分类，领导还分为：干部领导，村书记，镇领导，镇干部，村干部，班子成员  7，针对支部主题党日干部，每月25日短信提醒各个村的村书记上传相应内容，最后在截止日期之后还没有上传的还应该汇总未上传人员发送短信给业务科室负责人。  8，恢复原来的从相册选择的功能。  9，饮用水水草业务，增加一类人员，总共六个人，实现打卡制度，以及对设备出现问题拍照上传功能，并把问题汇总到相关人员。  10，杭兰英等省“千名好支书”先进事迹改为党建相关的学习文件。  11，乡镇干部走访农户情况移到其他需公开事项前面。  12，会议签到通过二维码签到，每个村的党员信息，可以由书记代签，打个勾提交，在后台统计参会的和不参会人员的信息。  总结：对于这次汇报得到的结论，如果以后需要用到服务器的事情一般要放到晚上，不要耽误平台和app的使用；再次汇报时数据需要贯穿一条线，演示的时候一条直线顺下来；在完成一个功能模块时再考虑下用户是不是也想要这样的流程和操作顺序。 | | | |
| **记录人员** | 刘盟盟 | | | |