|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **淳安县农村生活污水智能化监管平台** **第一次工作汇报交流会议** | | | |
| **时间** | 2018年6月27日  下午13点33分 | **地点** | 划云会议室 |
| **主持人** | 徐科 | **协助人** |  |
| **参加人员** | 马炯、张一明、张凯、陈礼武、刘盟盟、张英男 | | |
| **应到人数** | 7人 | **实到人数** | 7人 |
| **会议主题** | 关于淳安县农村生活污水智能化监管平台的调整内容讨论 | | |
| **会**  **议**  **内**  **容**  **续**  **前**  **片** | 本次会议的主要重点是主页整体内容及风格的修改和平台内容的增减微调。   1. 对于平台： 2. 根据之前提供的标准，要实现主要数据、站点信息和市级平台互联互通。这一部分是当前首要任务，月底之前一定要做完，否则会影响甲方7月年中考核。 3. 实现平台以及APP的权限分级。共分为县、乡镇、运维公司3级。 4. 实现管理-反馈-处理-管理闭环。甲方需要的是一个便于管理的切实可用的平台，目前的平台是以信息数据展示为主，但是最终应当达到应用。 5. 实现智慧管理。平台的目标是要让甲方省时省力，首先需要实时的数据来反映状态，如风机是否运行、水泵是否运行、流量是否正常、人员考核是否正常；经数据分析后，如有异常情况可以及时告警；对同一站点进行一段时间内数据对比以体现变化，如水质、流量的数据分析（这一部分图表展示皆可）。 6. 十大功能一定要保留。 7. 首页（大屏） 8. 整体风格要简洁、美观、大方，有千岛湖特色。 9. 有一段简洁的描述来展示情况（主要展示荣誉）。 10. 要放一段宣传视频上去，且放在显眼位置。 11. 放核心数据，数据要突出，不要让人眼花缭乱。 12. 要有告警通知栏，可点击查看详情。   经商议，拟定平台要在3个月内完成。  以上是这次汇报的主要内容。 | | |
| **记录人员** | 张英男 | | |